Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры и улучшении качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве

**КМ РТ 3 КМ РТ 3 этаж 23 апреля 2016 года**

Техника безопасности

По информации ГЖИ в 2016 году проведено 1 тыс. 340 инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 10 фактов нарушения техники безопасности в 1 МО: Казань – 10.

Программа капремонта МКД

В 2016 году участие принимают 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан. Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 725,0 млн. рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 373,13 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 072,56 млн.руб.;

Средства граждан – 2 279,53 млн.руб.

По данным ГЖИ начаты работы на 502 из 830 МКД в 38 МО.

Перечисление средств республиканского бюджета

На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 755 млн. 222 тыс.руб., что составляет 55% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой.

Перечисление средств местных бюджетов

На 21 апреля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 34 млн. 15 тыс. руб. средств местных бюджетов только по 7 МО, что составляет 3,2% от объема предусмотренного программой.

Перечисления средств граждан

На 21 апреля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 802 млн. 162 тыс. руб. средств граждан, что составляет 35,2% от объема, предусмотренного программой.

Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году

В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб.

По состоянию на 22 апреля работы ведутся на 147 объектах, из них: 80 общеобразовательных школ, 15 коррекционных школ и 52 дошкольных организаций.

**Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2015 году**

В программе участвуют 42 района (Верхнеуслонский, Елабужский и Рыбно-Слободский районы не участвуют).

В данный перечень вошли 126 общеобразовательных учреждений на сумму 2,33 млрд. рублей (2 332 595,83).

Из них:

- 119 муниципальная школа – 2,1 млрд. руб. (2 109 574,94 тыс. рублей);

- 7 специальных (коррекционных) школ – 210 млн. руб.

(210 017,96 тыс. рублей).

В данный перечень вошли 10 дошкольных образовательных организаций на сумму 156,7млн. рублей (156 734,07).

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2016 году запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей)**,** строительство2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) иреконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей)**.**  По состоянию на 22 апреля работы начаты на всех объектах капремонта.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году**

Запланирован ремонт 8-ми профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей.

По состоянию на 22 апреля работы начаты на всех объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году**

Запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей.

По состоянию на 22 апреля работы начаты на всех объектах капремонта.

**Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году**

Запланирован ремонт 27 подростковых клубов. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.

На 22 апреля работы начаты на всех объектах капремонта.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году**

Запланирован ремонт 78 зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.

По состоянию на 22 апреля работы начаты на 76 объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году**

Запланирован ремонт 29 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей. По состоянию на 22 апреля работы начаты на 27 объектах.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы**

В 2016 году планируется перевести на индивидуальные системы отопления 254 квартиры и построить подводящие сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р). Объем финансирования составляет 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы.

**Замена котлов в котельных социально–культурной сферы**

В 2016 году планируется заменить 151 котел на 91 объекте социальной сферы. Объем финансирования составляет 69,9 млн. рублей, в том числе на проектные работы 2,4 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 12 сентября 2015 года № 2035-р).

**Водоснабжение на селе**

В 2016 году планируется:

- построить 268,2 км водопроводных сетей;

- пробурить 43 артезианских скважины;

- установить 45 водонапорных башен.

Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р).

Приступили к работе в Азнакаевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Мензелинском, Спасском и Ютазинском районах.

**Программа по восстановлению освещения**

В 2016 году планируется:

- установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника;

- 437 щита учета электроэнергии;

-произвести монтаж 382 км линий электропередачи.

Объем финансирования программы составляет 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 18 сентября 2015 года № 2081-р).

**Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей**

Программа капремонта коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 3 направления:

1. Программа капитального ремонта коровников

На 2016 год данная программа предусматривает:

Капитальный ремонт 235 коровников в общей сумме –  
1 млрд. 379,5 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 470,7 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –  
908,8 млн.рублей.

1. Программа по строительству силосно-сенажных траншей

На 2016 год данная программа предусматривает:

Строительство 132 силосно-сенажных траншей в общей сумме –

204,4 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –   
143,1 млн.рублей.

1. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ

На 2016 год данная программа предусматривает:

Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 50 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –   
116,7 млн.рублей.

**Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год**

В перечень включено 43 объекта в 36 МО.

34 - продолжающиеся объекты 2015 года: капремонт - 17, строительство- 17; 9 - новые объекты (строительство).

**Реализация программы благоустройства**

**водоохранных зон на 2016 год**

По Программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО.

Работы ведутся в 12 МО: Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Бугульминский, Мамадышский, Муслюмовский, Нижнекамский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тюлячинский.