Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам

реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 10 сентября 2016 года

Техника безопасности

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2016 года проведено 748 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 642 проверки, ГИТ - 106 проверок. Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» проведены проверки 535 организаций – членов СРО.

По информации ГЖИ в 2016 году проведено 3 тыс. 83 инспекционных обследования на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 34 факта нарушения техники безопасности в 8 МО.

Программа капремонта МКД

Принимают участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан.

По данным ГЖИ начаты работы на 830 МКД во всех МО (41 МО).

Перечисление средств республиканского бюджета

На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 755 млн. 222 тыс.руб., что составляет 55% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой.

Перечисление средств местных бюджетов

На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 912 млн. 424 тыс. руб. средств местных бюджетов только по 41 МО, что составляет 85,07% от объема предусмотренного программой.

Перечисление средств граждан

На 9 сентября на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 2 млрд. 277 млн. 901 тыс. руб. средств граждан, что составляет 99,94% от объема, предусмотренного программой.

Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году

В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб. На 9 сентября работы ведутся на 1 объекте капремонта. На 79 объектах работы завершены. Коррекциооные школы. На всех объектах (15) работы завершены. Капремонт ДОО. На всех объектах (53) работы завершены.

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2016 году был запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей). На всех объектах капремонта (9) работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году**

В данный перечень вошли 8 образовательных учреждений на сумму 671,16 млн. рублей. На всех объектах (8) работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году**

Запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей. На 9 сентября работы ведутся на 1 объекте капремонта. На 42 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году**

 На всех объектах капремонта (26) работы завершены. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году**

Работы ведутся на 3 объектах. На 75 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году**

Работы ведутся на 3 объектах. На 25 объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы**

В 2016 году планируется перевести на индивидуальные системы отопления 159 квартир и построить подводящие сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р). Объем финансирования составляет 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы.

**Замена котлов в котельных социально –культурной сферы**

Планируется заменить 162 котел на 94 объектах социальной сферы.

**Водообеспечение на селе**

В 2016 году:

- построено 228,4 км водопроводных сетей;

- пробурено 41 артезианских скважины;

- установлено 37 водонапорных башен.

Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р).

**Программа по восстановлению освещения**

В 2016 году:

- установлено 10 тыс. 309 светодиодных светильников;

- установлено 437 щитов учета электроэнергии;

-произведени монтаж 382 км линий электропередачи.

Объем финансирования программы составлял 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 18 сентября 2015 года № 2081-р).

**Капремонт коровников, машинно-тракторных парков,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

Программа капремонта коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 4 направления:

1. Программа **капитального ремонта коровников**

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 301 коровников в общей сумме – 1 млрд. 298,2 млн.рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета РТ – 389,5 млн.рублей; за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 908,7 млн.рублей. Динамика за две недели составляет 5%.

1. Программа **капитального ремонта** **машинно-тракторных парков.**

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 23.06.2016 №1228-р.

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 118 машинно-тракторных парков в общей сумме – 270,7 млн.рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета РТ – 81,2 млн.рублей; за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 189,5 млн.рублей.

Динамика за две недели составляет 4,1%.

1. Программа по **строительству силосно-сенажных траншей**

Данная программа предусматривает:

Строительство 129 силосно-сенажных траншей в общей сумме – 204,4 млн.рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей; за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 143,1 млн.рублей. Динамика 27,9%.

1. Программа **по капитальному ремонту овощехранилищ**

Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета РТ – 50 млн.рублей; за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –
116,7 млн.рублей. Динамика 12,1%.

**Реализация программы благоустройства**

**водоохранных зон на 2016 год**

По программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО. Работы ведутся во всех МО, кроме Казани – набережная озера Кабан. Завершены работы на 12 объектах в Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском районах.

**Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год**

В перечень включено 42 объекта в 35 МО на сумму 735 млн. 952 тыс. рублей. (Наб. Челны из программы удален)

34 - продолжающиеся объекты 2015 года: капремонт - 17,

строительство- 17;

8 - новые объекты : 3- капремонт, 5 - строительство.

На сегодня работы ведутся на всех объектах в 35 МО.

Завершены 24 объекта в Агрызском, Азнакаевском, Апастовском, Арском (1 из 2), Бавлинском, Буинском, Верхне-Услонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Сабинском, Тукаевском (2 из 2), Чистопольском, Ютазинском районах, г.Казани (1 из 6).

**О подготовке к отопительному периоду**

По данным ГЖИ подготовлено МКД:

11 тыс. 694 внутридомовых систем отопления (96,9%), динамика +7,3%;

15 тыс. 915 паспортов готовности (94,1 %), динамика +11,1%.

По данным МО подготовлено:

Коммунальное хозяйство:

котельных 96,9 % (+4,9)

тепловых сетей 98,0 % (+8,0)

водозаборных сооружений 100 % (+4,3)

водопроводных насосных станций 100% (+4,2)

водопроводных сетей 94,0% (+12,1)

канализационных сетей 90,0% (+10,2)

Объекты социального назначения:

здравоохранения 99,6% (+5,6)

образования 99,0% (+6,0)

культуры 98,9% (+9,9)

центры занятости и социальной защиты 99,6% (+4,6)

спорта 99,6% (+6,6)