Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального

ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и

повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 22 мая 2017 года

ГЖИ в 2017 году проведено 1 тыс. 715 обследований на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 21 факт нарушений техники безопасности в 7 МО.

Программа капремонта МКД 2017 года

По данным ГЖИ начаты работы по 823 из 996 МКД во всех 43 МО (из 43 МО).

Капитальный ремонт образовательных учреждений

В 2017 году запланировано отремонтировать всего 146 объектов образования, в том числе 36 школ на сумму 864,46 млн. руб. из них 7 коррекционных школ (145,8 млн.руб.), и 110 дошкольных организаций на сумму 1 млрд. 624,9 млн.руб. По состоянию на 18 мая работы ведутся на 145 объектах, из них: 29 общеобразовательных школ, 7 коррекционных школ и 109 дошкольных организаций.

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 4 детских оздоровительных лагерей (30,155 млн. рублей), строительство 4 детских оздоровительных лагерей (21,933 млн. рублей) и реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей (41 млн. рублей). По состоянию на 18 мая работы ведутся на всех 4 объектах.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей. Запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций. По состоянию на 18 мая работы ведутся на всех 10 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

Объем финансирования программы в 2017 году составляет 338,2 млн. рублей. Запланирован ремонт 44 учреждений культуры. По состоянию на 18 мая работы ведутся на всех 44 объектах.

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

В 2017 году объем финансирования программы составляет 100 млн. рублей. Запланирован ремонт 29 подростковых клубов. По состоянию на 18 мая работы ведутся на 28 объектах.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 98,45 млн. рублей. В 2017 году запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований и строительство 11 зданий советов поселений. По состоянию на 18 мая работы ведутся на всех 42 объектах. Динамика за 2 недели 6,2%. На 14 объектах работы завершены (Атнинский, Аксубаевский, Кайбицкий (2), Новошешминский, Тюлячинский (2), Дрожжановский (2), Ютазинский, Бугульминский (2), Буинский, Верхнеуслонский).

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

В 2017 году финансирование программы составляет
121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 28 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан. По состоянию на 18 мая работы начаты на 27 объектах. На 6 объектах работы завершены (Алексеевский, Елабужский (2), Зеленодольский, Алексеевский, Сабинский).

**Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)**

В 2017 году финансирование программы составляет 50 млн. руб. Запланирован ремонт 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. По состоянию на 18 мая работы начаты на всех объектах. На 9 объектах работы завершены (Альметьевский, Агрызский, Рыбно-Слободский, Новошешминский, Мамадышский, Чистопольский, Аксубаевский, Заинский, Буинский).

**Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений**

В 2017 году предусмотрен капремонт 75 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г.Казань, г.Наб.Челны, г.Нижнекамск, г.Альметьевск.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в 2017 году реализуются следующие программы:

**1.** **Водообеспечение** на селе в населенных пунктах РТ:

**Планируется построить:**

278,28 км - сетей водоснабжения;

29- водонапорных башен;

36- артезианских скважин. На 2017 год определен объем финансирования – 660,9 млн.рублей. Приступили к работам в 21 муниципальном районе (Апастовском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Черемшанском, Ютазинском, Нурлатском, Нижнекамском, Арском, Алькеевском, Пестречинском, Агрызком, Аксубаевском, Альметьевском, Атнинском, Высокогорском, Кайбицком, Кукморским, Тюлячинском, Тукаевском районах).

**2.** Восстановление **уличного освещения** в населенных пунктах РТ:

**Планируется установить:**

12 тыс. 295 - светильников;

304 - щита учета и управления;

417 км - линий электропередачи.

На 2017 год определен объем финансирования – 225 млн.рублей.

Приступили к работам в 11 МО (Агрызкий, г.Наб.Челны, Елабужскй, Муслюмовский, Зеленодольский, Мамадышский, Балтасинский, Арский, Нижнекамский,Черемшанский, Апастовский районах).

**3.** **Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ:

**Планируется заменить котлы на 98 объектах бюджетной сферы.**

В 2017 году объем финансирования программы составляет 69,9 млн. рублей.

**4.** Переход на **индивидуальные системы отопления**, установка БМК в пгт. Уруссу:

**Планируется:**

- перевести на ИСО - 3 тыс. 441 квартиру;

- установить – 4 газораспределительных шкафа;

- построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов.

В 2017 году объем финансирования программы из республиканского составляет 163,86 млн. рублей.

**5**. **Модернизация систем водоотведения**:

Планируется в 12 МО (Атнинском, Агрызском, Высокогорском, Зеленодольском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском районах).

Программа **перехода от ЦТП на ИТП в Казани**

Планируется установить ИТП на 1 тыс. 280 объектах. КТС подготовлен график вывода из эксплуатации ЦТП, определены первоочередные 401 объект.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2017 года запланирован капитальный ремонт 335 коровников, 26 овощехранилищ, и строительство 125 силосно-сенажных траншей.

**Реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году**

В рамках реализации новой программы развития общественных пространств в 2017 году запланировано обустройство 57 объектов в 45 МО.