Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                              28 октября 2017 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 516 проверок (инспекцией ГСН РТ – 1 404 проверок, ГИТ – 112 проверок).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 404 постановления на общую сумму 12 млн. 682 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 233 организаций – членов СРО (Содружество строителей РТ – 724 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 509 проверок).

Ввод жилья

По состоянию на 27 октября в республике введено 1 892,9 тыс.кв.м. жилья, что составляет 101% к соответствующему периоду прошлого года.

В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и Актанышском районах план ввода жилья выполнен.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 129 домам на 6 тыс. 149 квартир площадью 348,5 тыс.кв.м.

Из 82 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 70 объектов;

- в средней степени готовности находится 12 объектов.

Арендное жилье

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м.

Введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс.кв.м. (Верхне-Услонский – 9, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский - 2)

В стадии строительства находится один объект – 24-квартирный дом по ул.С.Каримова д.10 пгт.Апастово в Апастовском районе, по которому ведутся отделочные работы.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 12 домов для 32 ветеранов ВОВ следующая:

- 2 объекта завершены строительством;

- 7 объектов находятся в высокой степени готовности;

- 3 объекта находятся в средней степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

По результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ   заключены с ГЖФ два контракта на приобретение в собственность Республики Татарстан 305 жилых помещений для детей-сирот.

На 27 октября:

- 157 жилых помещений приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда;

Агрызский – 5, Азнакаевский – 6, Алексеевсий – 1, Апастовский – 5,

Арский – 6, Елабужский – 2, Заинский – 10, Казань – 3, Кайбицкий – 3, Кукморский – 8, Лаишевский – 33, Лениногорский – 4,  Мамадышский – 1, Менделеевский - 14, Тетюшский – 1, Тукаевский - 20, Черемшанский – 3, Чистопольский – 27, Ютазинский – 5.

- на 30 жилых помещений акт приема-передачи внесен ГЖФ  на подпись в Минземимущество РТ;

- по 24 жилым помещениям ведется предпродажная подготовка;

Агрызский  – 1, Актанышский – 2, Буинский – 10, В.Услонский – 2, Лениногорский - 1, Кайбицкий – 2,  Мамадышский - 1, Новошешминский - 1, Спасский – 3, Тюлячинский - 1.

- 94 жилых помещений выбраны в домах, незавершенных строительством.

Аксубаевский  – 6, Алькеевсий – 7, Альметьевский – 6, Бавлинский – 12,  Высокогорский-2, Кайбицкий – 1, Камско-Устьинский - 4, Новошешминский – 2, Нурлатский – 24, Пестречинский-4, Спасский – 21, Черемшанский – 2,  Чистопольский –3.

По предложенным ГЖФ 44 жилым помещениям, в домах высокой степени готовности, Минобром РТ ведется работа по закреплению указанных объектов за  детьми-сиротми в электронной базе ГЖФ.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159 семей:

49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы.

49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 27 октября:

- сертификаты оформлены 50 многодетным семьям,

- реализовано 43 сертификата.

Минмолодежи РТ утвержден список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на 27 октября 57 семей обеспечены жильем на вторичном рынке.

На 27 октября оформлены сертификаты:

22  чернобыльцам;

26 вынужденным переселенцам;

2 переселенцам с Крайнего Севера.

Из 50 выданных сертификатов реализовано 39 сертификатов

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день из 50 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 	36 домов;

- в средней степени готовности 	14 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 133 объекта.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

По отчету уполномоченного органа Исполнительного комитета г.Казани по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на трех долевых объектах, находящихся на контроле Минстроя РФ, общей площадью 41,1 тыс.кв.м для 682 дольщиков, следующая:

1. 152 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68                г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 126 дольщиков, техническая готовность – 82 %.

168 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68 г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 56 дольщиков, техническая готовность – 78%.

Работы на объекте не ведутся.

2. 373-квартирный жилой дом по ул.Достоевского,57 г.Казань (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 328 дольщиков, техническая готовность – 55%.

Работы на объекте не ведутся.

Сельские клубы

По состоянию на 27 октября 2017 года из 31 объекта работы продолжаются на 2 объектах, в том числе ведутся:

-	внутренние работы (отделка стен, установка окон и дверей, устройство инженерных сетей) и благоустройство территории на 2 объектах;

(Новошешминский, г.Набережные Челны)

Работы завершены на 29 объектах:

(Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Бавлинский Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский (с.Калтаково), Мензелинский (с.Бикбулово), Нижнекамский, Нурлатский, Рыб.-Слободский, Сабинский, Тюлячинский, Тетюшский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, г.Казань)

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ

По состоянию на 27 октября 2017 года капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ завершен в полном объеме, в том числе:

1. По капитальному ремонту подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

– работы завершены на всех 26 объектах в 26 МО:

(Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Буинский, Заинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тюлячинский, Черемшанский, г.Казань)

2. По капитальному ремонту подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ:

- работы завершены на всех 15 объектах в 15 МО:

(Агрызский, Актанышский, Атнинский, Буинский, Высокогорский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Муслюмовский, Нижнекамский, Пестречинский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский, г.Казань)

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения «Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 27 октября 2017 года:

1. Строительство учреждений здравоохранения:

1.1. По строительству фельдшерско-акушерских пунктов: из 42 объектов:

- завершен монтаж модулей на 42 объектах в 42 МО:

(Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Азнакаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Полянский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Тукаевский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский)

- в полном объеме завершены работы на 24 объектах в 24 МО:

(Азнакаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский, Ютазинский)

(Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьиский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Пестречинский, Тюлячинский, Черемшанский)

- ведется комплектация оборудованием на 18 объектах в 18 МО РТ:

(Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьиский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Пестречинский, Тюлячинский, Черемшанский)

1.2. По строительству патолого-анатомических отделений работы организованы на 5 объектах из 5, в том числе:

- завершен монтаж фундамента на всех 5 объектах в 5 МО;

(Алексеевский, Высокогорский, Муслюмовский, Нижнекамский, г.Казань)

- завершено устройство инженерных сетей на 3 объектах;

(Алексеевский, Высокогорский, Нижнекамский)

- ведется устройство инженерных сетей на 1 объекте в 1 МО.

(Муслюмовский)

- завершен монтаж ПАО на 3 объектах в 3 МО.

(Высокогорский, Нижнекамский, г.Казань)

1.3. По строительству модульно-врачебных амбулаторий работы организованы на 6 объектах из 6, в том числе:

- завершен монтаж фундамента на всех 6 объектах в 6 МО;

(Высокогорский, Заинский, Елабужский, Пестречинский, Сармановский, г.Казань)

- завершено устройство инженерных сетей на 3 объектах в 3 МО;

(Сармановский, Пестречинский, Заинский)

- ведется устройство инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО РТ;

(Высокогорский, Елабужский)

- завершен монтаж модулей врачебных амбулаторий на 4 объектах в 4 МО

(Сармановский, Пестречинский, Заинский, г.Казань)

2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

2.1. По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы завершены на всех 6 объектах:

2.2. По капитальному ремонту амбулаторно-поликлинических учреждений  работы завершены на всех 8 объектах.

Капитальный ремонт  зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск.

По состоянию на 26 октября работы начаты на всех 74 объектах.

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

По состоянию на 27 октября 2017 года работы на всех 11 объектах завершены.

(Заинский, Мамадышский, Лаишевский, Балтасинский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Высокогорский, Тукаевский, Кукморский, Сабинский, Черемшанский)

Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз

I. Строительство УСП

По состоянию на 26 октября 2017 года работы на всех 120 спортивных площадках завершены в полном объеме.

II. Строительство блочно-модульных лыжных баз

Из запланированных 11 блочно-модульных лыжных баз работы ведутся на 11 объектах в 11 МО.