Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального

ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности

для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 18 ноября 2017 года

ГЖИ в 2017 году проведено 3 тыс. 702 обследования на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 54 факта нарушения техники безопасности в 17 МО. За 2 недели проведено 48 обследований, нарушений нет.

Программа капремонта МКД 2017 года

В 2017 году реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 232 тыс. 145 гражданам в 991 МКД общей площадью 6,2 млн.кв.метров. В Краткосрочный план также включены работы по установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на 931 МКД и разработке проектной документации на 134 МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году.

Капитальный ремонт образовательных учреждений

В 2017 году запланировано отремонтировать 146 объектов образования, в том числе 36 школ из них 7 коррекционных школ и 110 дошкольных организаций.

По состоянию на 16 ноября факт освоения по капитальному ремонту 146 объектов образования составил 100%.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

По состоянию на 16 ноября работы завершены на всех 10-ти объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

В 2017 году запланирован ремонт 44 учреждений культуры. По состоянию на 16 ноября работы ведутся на 2-х объектах (из 44).

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

По состоянию на 16 ноября работы завершены на всех 28 объектах.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований. По состоянию на 16 ноября работы ведутся на 1-ом объекте из 42 (Азнакаевский район).

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 16 ноября работы завершены на всех 28-ми объектах.

**Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск. По состоянию на 16 ноября работы ведутся на 67 объектах (из 74). Динамика за 2 недели 6,3%. На 7-х объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

1. Программу «Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ».

В 2017 году: проложено 254,4 км сетей водоснабжения, 38 водонапорных башен, пробурено 44 артезианских скважины.

2. Программу «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ».

В 2017 году: установлено 10 тыс. 899 светильников, 289 щитов учета и управления, 323 км линий электропередачи.

3. Программу «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ».

В 2017 году: заменено 196 котлов на 98 объектах бюджетной сферы

4. Программа перехода на индивидуальные системы отопления, установка БМК в пгт. Уруссу: В 2017 году объем финансирования программы из республиканского бюджета составляет 163,86 млн. рублей. На сегодняшний день Фонд газификации завершил все работы и обеспечил пуск тепла в 2 тыс. 910 квартир в МКД и 82 частных дома.

**6.** **Модернизация систем водоотведения**:

Планируется в 12 МО: (Атнинском, Агрызском, Высокогорском, Зеленодольском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском районах):

Завершены работы по капитальному ремонту:

- напорных канализационных коллекторов в г.Зеленодольске, г.Елабуге и с.Тихоново Менделеевского района;

- 5-ти канализационных насосных станций в г.Лаишево, Новошешминском районе, и пгт.Богатые Сабы Сабинского района;

- очистных сооружений канализации в г.Зеленодольске, д.Чернышовка Высокогорского района. Выполнение работ по остальным объектам составляет 95%.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2017 года запланирован капитальный ремонт:

335 коровников, выполнение по состоянию на 16 ноября составляет 96,08%;

29 овощехранилищ, выполнение по состоянию на 16 ноября составляет 100%;

и строительство 126 силосно-сенажных траншей, выполнение по состоянию на 16 ноября составляет 100%.

**Реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году**

По программе планируется обустройство 68 объектов в 45 МО.

**Доступная среда» на 2017 год**

Подпрограмма «Доступная среда» на 2017 год утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.17 г. № 59 (изм. от 26.05.2017 г. № 308), в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан».

В 2017 г. запланировано адаптировать 108 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 100,5 млн. руб. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 99,08%, на 106 объектах работы завершены.