Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                               22 декабря 2017 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 936 проверок (Инспекцией ГСН РТ – 1 813 проверок, ГИТ – 123 проверки).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 500 постановлений на общую сумму 14 млн. 810 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 517 организаций – членов СРО (Содружество строителей РТ – 846 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 6 проверок).

Ввод жилья

По состоянию на 22 декабря в республике введено 2 269,1 тыс.кв.м. жилья (94,5 % от плана), что соответствует уровню прошлого года на 100%.

В Пестречинском, Атнинском, Арском, Лаишевском, Высокогорском, Тюлячинском, Алексеевском, Кайбицком, Аксубаевском, Актанышском, Черемшанском, Алькеевском, Новошешминском, Агрызском, Тукаевском, Дрожжановском, Буинском, Менделеевском, Тетюшском, В-Услонском, Кукморском, Муслюмовском, Сармановском, Нурлатском, Р-Слободском, Мензелинском, Заинском, Апастовском районах (28 МО) план ввода жилья выполнен.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 178 домам на 8 тыс. 358 квартир площадью 465,2 тыс.кв.м.

Все оставшиеся 33 объекта инвестиционной программы 2017 года завершены строительством и по ним ведется оформление разрешений на ввод в эксплуатацию.

Арендное жилье

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м.

Введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс.кв.м. (Верхне-Услонский – 9, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский - 2)

По 24-квартирному дому по ул.С.Каримова д.10 пгт.Апастово в Апастовском районе строительно-монтажные работы завершены, ведется комплектование исполнительной документации для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 27 ветеранов ВОВ следующая:

- 2 объекта завершены строительством;

- 4 объекта находятся в высокой степени готовности;

- 3 объекта находятся в средней степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

По состоянию на 22 декабря Минземимуществом РТ по результатам торгов у ГЖФ приобретено в собственность Республики Татарстан для детей-сирот и заселено Минобром РТ 305 жилых помещений.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан обеспечено жильем 162 семьи:

- оформлено и реализовано 50 сертификатов многодетными семьями, имеющими 5 и более детей;

- обеспечены субсидиями для приобретения жилья 61 молодая семья;

-  в рамках доведенных лимитов выданно 50 сертификатов:

22 чернобыльцам;

26 вынужденным переселенцам;

2 переселенцам с Крайнего Севера.

и перечислена единовременная денежная выплата одному уволенному военному.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день все плановые 19 многоквартирных инвестиционных жилых домов завершены строительством и проводятся проверки Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 7 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 165 объектов.

Программа индивидуального жилищного строительства 2017 года выполнена в полном объеме.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

Исполнительным комитетом г.Казани 20 декабря 2017 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 180-квартирного дома № 1 (поз.6) ЖК «Симфония» по ул.Павлюхина г.Казани (проблемный долевой объект застройщика ООО «Фон-Ривьера»). Квартиры получили 180 участников долевого строительства.

Согласно Плану-графику по Дорожной карте по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены по Республике Татарстан, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р, до 2017 года должны быть завершены строительством и введены в эксплуатацию два долевых объекта общей площадью 11,3 тыс.кв.м для 206 дольщиков.

Ситуация по ним следующая:

1. 527 - квартирный жилой дом 1 ЖК «МЧС», по ул.Ак Губкина (блок «Е») г. Казань (застройщик ООО «ФОН»)- 94 дольщика, техническая готовность – 100 %. Ведется устранение замечаний ИГСН по итогам проведенной проверки. Работает 20 человек. Блок «В» (на 74 квартиры площадью 3672 кв.м.) введен 6 декабря 2017 года в эксплуатацию.

2. 112 - квартирный жилой дом поз.3 ЖК «Молодежный» по ул.Ноксинский Спуск г. Казань (застройщик ООО "ЖК Молодежный") - 112 дольщиков, техническая готовность – 100 %. Проводится проверка ИГСН РТ, ведется устранение замечаний. Работает 10 человек.

По состоянию на 22 декабря 2017 года завершены в полном объеме работы на объектах по 5 республиканским программам

-	Строительство сельских клубов;

-	Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений;

-	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства;

- 	Мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ:

Строительство ФАП

Строительство врачебных амбулаторий ведется комплектация оборудованием 2 объектов (Елабужский, Сармановский)

Строительство патолого-анатомических отделений ведется комплектация оборудованием 4 объектов (Высокогорский, Нижнекамский, Муслюмовский, г.Казань).

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

-	Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз.

Капитальный ремонт  зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

(новая программа)

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск.

По состоянию на 22 декабря работы ведутся на 47 объектах (из 74). На 27-х объектах работы завершены.

Строительство пунктов комплексного обслуживания населения (прежнее название – блочно-модульные торговые объекты,

«сельские магазины»)

По состоянию на 22 декабря 2017 года из 53 объектов:

Работы завершены на 3 объектах в 3 МО;

- с.Левашево Алексеевского района

- с.Имянлебаш Заинского района

-д.Шестая Речка Рыбно-Слободского района

- устройство фундаментов завершено на всех 53 объектах в 31 МО:

- изготовлены все 53 модуля.

- монтаж завершен на 19 объектах в 10 МО:

(Актанышский-2, Алексеевский-2, Алькеевский, Высокогорский-3, Заинский, Лаишевский-2, Мензелинский-2, Рыбно-Слободский, Сабинский – 2, Чистопольский-3);