Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 27 июля 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 787 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 216 постановлений на общую сумму 8 млн. 131 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 705 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 369 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 176 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -160 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 26 июля в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 500,9 тысяч кв.м. жилья, что составляет 61,9 % от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 117,4 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 26 июля 2019 года в органы статистики отчитались по 73 домам на 2 тыс. 553 квартиры площадью 147,8 тыс.кв.м.

По 92 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 33 объекта, из них по 14 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 31 объект.

- в низкой степени готовности находится 28объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности. (г.Альметьевск мкр. «Западные ворота» поз. №22)

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

**- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.**

В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 185 жилых помещений на 26 июля:

- на 56 жилых помещений заключены договора найма с детьми-сиротами;

Агрызский – 6, Лаишевский – 15, г.Наб.Челны – 24 Нижнекамский – 2, Чистопольский – 9.

- на 9 жилых помещений зарегистрировано право республики;

г.Наб.Челны – 3, Чистопольский – 6.

- на 80 жилых помещений акты приема-передачи ГЖФ представлены в Минземимущество РТ;

г.Казань – 50, г.Н.Челны – 23, Нижнекамский – 1, Чистопольский – 6.

- 40 жилых помещений в домах, не введенных в эксплуатацию.

Бугульминский – 9, Елабужский – 26, Кукморский – 5.

**- 33 многодетные семьи,** имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 26 июля:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям (на сумму 155 млн. 663 тыс.рублей);

**- 54 молодые семьи;**

В соответствии с утвержденым списком получателей субсидий на 54 молодые семьи Минмолодежи РТ в настоящее время ведется работа по заключению электронных соглашений с муниципальными образованиями РТ в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

**- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев** в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 26 июля оформлены сертификаты:

- 21 чернобыльцу (на сумму 37 млн. 664 тыс.рублей);

- 18 вынужденным переселенцам (на сумму 40 млн. 343 тыс.рублей);

- 1 переселенцу с Крайнего Севера (на сумму 2 млн. 371 тыс.рублей);

Из 40 выданных сертификатов реализовано 22 сертификата.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 58многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 30домов;

- в средней степени готовности 28 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 5 336 домов, остаток – 1 989 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 5 тыс. 336 объектов.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ – 1 млрд 273,3 млн.рублей, общая сумма – 3 млрд. 273,3 млн. рублей.

Запланировано обустройство 54 объектов общественных пространств.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе **«Доступная среда»** запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.бразования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб. (РФ – 12,14 млн.руб., РТ – 9,3 млн.руб.) На 25 июля 2019 работы начаты на 10 объектах.

**Фонд газификации году реализуется в 2019 году следующие программы:**

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Работы ведутся согласно графика. Построено 120,5 км трубопроводов (56%), установлено 24 ВНБ (57%), пробурено 24 скважины (73%).

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Работы ведутся согласно графика. Установлено 7 тыс. 668 светильников (62%), проложено 160,5 км СИП (68%), установлено 102 ВЩУ (60%).

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется на 64 объектах в 42 МО произвести замену 119 котлов.

Выполнен демонтаж 114 котлов на 61-м объекте, монтаж 100 котлов на 51-ом объекте (84%).

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»**

Работы ведутся согласно графика, пробурено 873 отверстия, в 751 квартире выполнен фасадный газопровод, смонтирована система отопления в 582-х квартирах, установлено 582 котла (60%).

**Строительство коровников**

Объем финансирования составляет 400 млн. рублей. Запланировано строительство 13 коровников в 7 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Актанышский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Тукаевский, Ютазинский).

По состоянию на 26 июля работы ведутся на 6 объектах из 13.

На 6 объектах в 1 МО работы завершены.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

Объем финансирования составляет 200 млн. рублей. Запланировано строительство 102 силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс. тонн и более в 25 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 26 июля работы ведутся на 62 объектах из 102.

На 31 объекте в 10 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт коровников**

Объем финансирования составляет 657 млн. 738 тыс. руб. Запланирован капитальный ремонт 155 коровников в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 26 июля работы ведутся на 97 объектах из 155. На 48 объектах в 20 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

Объем финансирования составляет 164 млн. 182 тыс. 700 руб. Запланирован капитальный ремонт 68 машинно-тракторных парков в 23 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 24 июля работы ведутся на 46 объектах из 68.

На 16 объектах в 8 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

Объем финансирования составляет 368 млн. 341 тыс.руб. Запланирован капитальный ремонт 129 зернотоковых хозяйств в 35 муниципальных образованиях. По состоянию на 26 июля работы ведутся на 70 объектах из 129. На 57 объектах в 25 МО работы завершены.