Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 27 декабря 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 1 тыс. 438 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 364 постановления на общую сумму 15 млн. 484 тыс.рублей. Не истек срок оплаты по 55 постановлениям на сумму 3 млн. 538 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 316 организаций – члена СРО. Содружество строителей РТ – 709 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 271 проверка; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 336 проверок.

**Ввод жилья**

Национальным проектом «Жилье и городская среда» по Республике Татарстан ключевой показатель ввода жилья на 2019 год определен в объеме 2 675 тыс.кв.м, на 2020 год – 2 979 тыс.кв.м.

По состоянию на 27 декабря в республике введено в эксплуатацию 2 млн. 641,5 тыс.кв.м жилья, что составляет 98,7% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 109,6 %).

**Программа социальной ипотеки**

По состоянию на 27 декабря 2019 года завершено строительством 238 домов на 7 тыс. 694 квартиры площадью 439,2 тыс.кв.м. (план по программе ГЖФ выполнен). В органы статистики отчитались по 218 объектам на 5 тыс. 928 квартир площадью 341,4 тыс.кв.м.

**Программа «Наш двор»**

По итогам инвентаризации с учётом проведенной работы по корректировке перечня дворов, количество дворовых территорий составляет 9 546 дворов общей площадью 70,24 млн.кв.м., из которых 6 775 дворов *(площадью 49,60 млн.кв.м.)* требуют комплексного ремонта. Определены лимиты финансирования по каждому МО и стоимость комплексного ремонта дворовой территории – 963,18 рублей за кв.м.