Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения

(общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 30 декабря 2017 года

ГЖИ в 2017 году проведено 3 тыс. 741 обследование на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 54 факта нарушения техники безопасности в 17 МО.

Программа капремонта МКД 2017 года

На 29 декабря на всех 982 домах работы завершены.

Капитальный ремонт объектов образования (школы, ДОО)

В 2017 году запланировано отремонтировать 146 объектов образования, в том числе 36 школ из них 7 коррекционных школ и 110 дошкольных организаций. Программа завершена.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

Запланирован ремонт 44 учреждений культуры. Объем финансирования программы в 2017 году составляет 342,5 млн. рублей.

Программа завершена.

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований на сумму 50,83 млн.руб. Программа завершена.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Программа завершена.

**Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)**

В 2017 году запланирован ремонт 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. Финансирование программы составляет 50 млн.руб. Программа завершена.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

**(новая программа)**

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск. По состоянию на 28 декабря работы ведутся на 26 объектах (из 74). На 48-ми объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фонд газификации завершил реализацию следующих программ.

**1. Программу «Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ».**

В 2017 году: проложено 254,4 км сетей водоснабжения, 38 водонапорных башен, пробурено 44 артезианских скважины. Объем финансирования – 660,9 млн.рублей.

**2. Программу «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ».**

В 2017 году:установлено 10 тыс. 899 светильников, 289 щитов учета и управления, 323 км линий электропередачи. Объем финансирования – 225 млн.рублей.

**3. Программу «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ».**

В 2017 году: заменено 196 котлов на 98 объектах бюджетной сферы. Объем финансирования - 69,9 млн. рублей.

**4. Программа перехода на индивидуальные системы отопления, установка БМК в пгт. Уруссу:**

В 2017 году объем финансирования программы из республиканского бюджета составляет 163,86 млн. рублей. Фонд газификации завершил все работы и обеспечил пуск тепла в 2 тыс. 910 квартир в МКД и 82 частных дома.

**5. Модернизация систем водоотведения:**

Планируется в 12 МО:(Атнинском, Агрызском, Высокогорском, Зеленодольском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском районах).

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

В 2017 году завершен капитальный ремонт: 335 коровников; 28 овощехранилищ; и строительство 129 силосно-сенажных траншей.

**Реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году**

По программе запланировано обустройство 68 объектов в 45 МО. По состоянию на 30 декабря 2017г. выполнение строительно-монтажных работ составляет 100%, работы на всех объектах завершены.

**Доступная среда» на 2017 год**

Подпрограмма «Доступная среда» на 2017 год утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.17 г. № 59 (изм. от 26.05.2017 г. № 308), в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан». В 2017 г. запланировано адаптировать 108 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 100,5 млн. руб. На всех 108 объектах работы завершены.