Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2019 года проведены 322 проверки. Инспекцией ГСН РТ – 321 проверка, ГИТ – 1 проверка. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 61 постановление на общую сумму 2 млн. 370 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 288 организаций – членов СРО.  Содружество строителей РТ – 155 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 51 проверка; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -  82 проверки.

Ввод жилья

По состоянию на 4 апреля в республике введено в эксплуатацию 772,7 тысячи кв.м. жилья, что составляет 31,9% от плана.

Программа социальной ипотеки

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м. По состоянию на 4 апреля 2019 года в органы статистики отчитались по 29 домам на 1 тыс. 628 квартир площадью 95,3 тыс.кв.м.

По 136 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 57 объектов;

- в средней степени готовности находится 27 объектов;

- в низкой степени готовности находятся 52 объекта.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Строящиеся 3 дома для 7 ветеранов (из них получили субсидии в 2019 г.-4 ветерана, в 2015 г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2019 году планируется обеспечить 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн. 231,9 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи в т.ч:

- 33 многодетных семьи, имеющих 5 и более детей;

На 5 апреля сертификаты оформлены 33 многодетным семьям.

- 54 молодые семьи;

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 5 апреля оформлены сертификаты:  9 чернобыльцам; 13 вынужденным переселенцам.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 131 дом, введено – 37 домов, остаток – 94 дома

По строящимся 94 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 	47 домов;

- в средней степени готовности 	37 домов;

- в низкой степени готовности 	10 домов (строительство начато, готовность до 30%).

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 7 325 домов, введено – 2 852 дома, остаток – 4 473 дома.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 2 тыс. 852 объекта.

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

По состоянию на 4 апреля работы организованы на 9 объектах из 11, в т.ч. ведутся:

- подготовительные работы на 1 объекте в Менделеевском районе;

- устройство фундамента (в т.ч. земляные работы) на 5 объектах: (Алексеевский, Бугульминский, Буинский, Сабинский, Тетюшский)

- кладка стен на 3 объектах: (Актанышский, Дрожжановский,

Сармановский).

Детские сады с яслями

По состоянию на 4 апреля 2019 года работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский).

Продолжается строительство на 27 объектах, в том числе:

-	подготовительные работы на 1 объекте; г.Казань (Камая, поз. 2);

-  устройство фундамента на 2 объектах; 2 в г.Альметьевске (ул.Бигаш и ул.Мира)

-   кладка стен на 8 объектах; Азнакаевский, 3 в г.Н.Челны, г.Нижнекамск (мкр.35), Елабужский, 2 в г.Казани

-   устройство кровли на 10 объектах; 1 в г.Казани, Кайбицкий, Лаишевский,

Мензелинский, Нурлатский, г.Нижнекамск (мкр.49), 3 г.Н.Челны,

Пестречинский

-отделка, окна и двери на 6 объектах (6 в г.Казани).