|  |  |
| --- | --- |
|  | Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании |

КМ РТ 3 этаж 21 сентября 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

 Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 1 тыс. 75 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 279 постановлений на общую сумму 11 млн. 151 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 911 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 480 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 211 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -220 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 20 сентября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 710,6 тысяч кв.м. жилья, что составляет 70,5% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 107 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 20 сентября в органы статистики отчитались по по 77 домам на 2 тыс. 886 квартир площадью 167 тыс.кв.м.

По 88 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 37 объектов, из них по 17 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 33 объекта.

- в низкой степени готовности находится 18 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов находится в высокой степени готовности.

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 447 семей (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 21 сентября:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям, реализовано 25 сертификата;

- 54 молодые семьи;

- 51 гражданин, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

 В пределах выделеных на 2019 год лимитов оформлены сертификаты:

- 25 чернобыльцам;

- 25 вынужденным переселенцам;

- 1 переселенцу с Крайнего Севера.

На 21 сентября из 51 выданного сертификата реализован 31 сертификат.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 49 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 34 дома;

- в средней степени готовности 15 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию
6 тыс. 438 объектов.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

 По объектам программы общественных пространств работы ведутся на всех объектах. Динамика за 2 недели – 7,74%. По малым городам работы начаты на всех 14 объектах, динамика – 11,4%.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.образования). На 19 сентября 2019 работы завершены на 9 из 12 объектов, ведутся на 3 объектах.

**Фонд газификации** в 2019 году реализуются **программы:**

- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»

Построено 206,8 км трубопроводов (97%), установлено 40 водонапорных башен (95%), пробурено 34 скважины (97%).

- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»

Работы завершены. Установлено 12 тыс. 309 светильников (100%), проложено 237 км самонесущих изолирующих проводов (100%), установлено 171 вводное щитовое устройство (100 %).

**-** «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»

По состоянию на 19 сентября пуск газа произведен в 647 квартирах (67%).

**Строительство коровников**

По состоянию на 19 сентября работы завершены на 6 объектах в 1 МО (Актанышский район). Ведутся работы на 7 объектах из 13, динамика 7,1 %.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

По состоянию на 19 сентября работы завершены на 73 объектах в 16 МО. Ведутся работы на 24 объектах из 97, динамика 6,2%.

**Капитальный ремонт коровников**

По состоянию на 19 сентября работы завершены на 100 объектах в 31 МО. Ведутся работы на 45 объектах из 145, динамика 8,6%.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

По состоянию на 19 сентября работы завершены на 45 объектах в 17 МО. Ведутся работы на 18 объектах из 63, динамика 4,4%.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 19 сентября работы завершены на 106 объектах в 33 МО. Ведутся работы на 17 объектах из 123, динамика 6,6%.