Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

**Охрана труда в строительстве**

 Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 1 тыс. 132 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 299 постановлений на общую сумму 12 млн. 127 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 20 организаций – члена СРО. Содружество строителей РТ – 544 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 223 проверки; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 253 проверки.

**Ввод жилья**

По состоянию на 18 октября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 836,9 тысяч кв.м. жилья, что составляет 75,7% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 103 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 18 октября в органы статистики отчитались по по 90 домам на 3 тыс. 282 квартиры площадью 186,3 тыс.кв.м.

По 75 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 30 объектов, из них по 5 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находится 29 объект.

- в низкой степени готовности находится 16 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов находится в высокой степени готовности.

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 447 семей (на 688 млн. рублей), из них:

- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

- 54 молодые семьи;

- 51 гражданин, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 43 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 29 домов;

- в средней степени готовности 14 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию
6 тыс. 862 объекта площадью 892 тыс.кв.метров.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

 По объектам программы общественных пространств работы ведутся на всех объектах.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.образования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб.

На 19 октября 2019 года работы завершены на 10 из 12 объектах, работы ведутся на 2 объектах.

 **Фонд газификации** в 2019 году реализует следующие программы**:**

- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»;

- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»;

- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»;

- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ». Программы завершены.

Продолжается работа по программе «Модернизация систем водоотведения». В программу включено 35 объектов на сумму 421,5 млн.рублей.

**Строительство коровников и овцеводческих ферм**

По состоянию на 17 октября работы завершены на 10 объектах из 15 (Актанышский, Кукморский, Тетюшский, Тукаевский районы). Работы ведутся на 5 объектах.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

По состоянию на 18 октября работы завершены на 85 объектах из 97. Работы ведутся на 12 объектах.

**Капитальный ремонт коровников**

По состоянию на 18 октября работы завершены на 128 объектах из 145. Работы ведутся на 17 объектах.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

По состоянию на 17 октября работы завершены на 52 объектах из 63. Работы ведутся на 11 объектах.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 17 октября работы завершены на 116 объектах из 123. Работы ведутся на 7 объектах.