Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

**КМ РТ 3 этаж 14 марта 2020 года**

**Охрана труда в строительстве**

Контрольно-надзорные органы продолжают проверки строящихся объектов.

Инспекцией государственного строительного надзора с начала года проведено 162-е проверки.

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 22 постановления на общую сумму 530 тыс. рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 279-ти организаций – членов СРО.

**По программам жилищного строительства**, направленым на обеспечение ввода жилья - социальная ипотека, инвестиционное многоквартирное жилье, малоэтажное строительство по состоянию на 13 марта в республике **введено в эксплуатацию 730,9 тыс кв.метров жилья.**

**По инвестиционной программе ГЖФ** по состоянию на
13 марта в органы статистики отчитались по 11-ти домам на
363 квартиры площадью 20,5 тыс кв.метров.

По оставшимся 119-ти объектам инвестиционной программы, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 36 объектов площадью
97,1 тыс кв.метров;

- в средней степени готовности находится 50 объектов площадью
94,0 тыс кв. метров.

- в низкой степени готовности находятся 33 объекта площадью
62,0 тыс кв.метров. За неделю 4 объекта площадью 18,5 тыс кв.метров перешели в среднюю степень готовности.

**По программе многоквартирного инвестиционного жилья** в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками.

На сегодня введено в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых дома площадью 340,3 тыс кв.метров, что составляет 25,8% от плана. За неделю введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом площадью 40,5 тыс. кв.метров.

Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) - 68 домов;

- в средней степени готовности (30%-70%) - 56 домов;

- в низкой степени готовности (0%-30%) - 9 домов.

**По линии индивидуального жилищного строительства** в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 13 марта введено в эксплуатацию 2 тыс 846 индивидуальных жилых домов площадью 370,0 тыс кв.метров.

 **По программам оказания государственнной поддержки гражданам в обеспечении жильем** планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму 1 млрд 193,4 млн рублей.

**- По обеспечению жильем детей-сирот**, их в текущем году 600, контракт с единственным заявителем на право приобретения 58-ми жилых помещений для детей-сирот находится в стадии заключения.

4 марта объявлен аукцион в электронной форме на право заключения второго государственного контракта по приобретению 291-го жилого помещения для детей-сирот.

**По обеспечению жильем многодетных семей**: из 46-ти многодетных семей на 14 марта оформлены сертификаты 32-м многодетным семьям.

**По обеспечению жильем молодых семей**, список получателей поддержки утвержден на 47 молодых семей из 12-ти муниципальных образований.

 По обеспечению 35-ти граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев на 14 марта оформлено 19 сертификатов:

- 8 чернобыльцам;

- 9 вынужденным переселенцам;

- 2 переселенцам с Крайнего Севера.