[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры](https://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2334467.pdf)

КМ РТ 3 этаж 16 мая 2020 года

**По программе капитального ремонта многоквартирных домов**

На 2020 год планируется ремонт 1 тысячи 64-х многоквартирных домов общей площадью 6,5 млн кв.метров. Принимают участие 41-о муниципальное образование (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 6 млрд 658 млн 58 тыс рублей в т.ч.:

- бюджет РТ – 1 млрд 364,28 млн рублей;

- бюджет МО – 1 млрд 72,56 млн рублей;

- средства граждан – 4 млрд 221,22 млн рублей.

по программам **Фонда газификации** ситуация следующая:

-по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» готовность проектно-сметной документации составляет 100%. Приступили к работам, проложено 25,5 км водопровода, пробурена 1 скважина, установлена 2 водонапорная башня.

-по программе «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» готовность проектно-сметной документации составляет 100 %. Объявлен электронный аукцион, дата заключения Госконтракта 30 мая.

- по программе «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»

Планируется:

- перевести на индивидуальные системы отопления 1 353 квартиры в 63 МКД в2 МО (Актанышском и Буинском районах);

- установить 29 котлов на 19 объектах социально-культурного назначения;

- выполнить строительство 14 км газопроводов.

- по программе «Восстановление уличногоосвещения в населенных пунктах РТ»

Планируется построить 252 км линий электроснабжения
и заменить 12 тыс 177 светильников.