Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 13 июня 2020 года**

**По программе капитального ремонта многоквартирных домов**

Запланирован ремонт 1 064 многоквартирных домов общей площадью 6,5 млн кв.метров в 41 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 6 млрд 658 млн 58 тыс рублей в т.ч.:

- бюджет РТ – 1 млрд 364,28 млн рублей;

- бюджет МО – 1 млрд 72,56 млн рублей;

- средства граждан – 4 млрд 221,22 млн рублей.

**Капитальный ремонт объектов образования**

По программе капитального ремонта общеобразовательных организаций по состоянию на 11 июня работы ведутся на 34-ех объектах из 36. На 2-х объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту коррекционных школ** работы ведутся на всех 3-ех объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы ведутся на 84 объектах из 87. На 3-ех объектах работы завершены.

В 2-ух дошкольных учреждениях предусмотрены ремонтно-реставрационные работы. Работы ведутся на 1 объекте.

**По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах ситуация следующая:**

 - по общеобразовательным организациям работы ведутся на 27 объектах из 42. На 8-ми объектах работы завершены.

 - по коррекционным школам запланирован ремонт на 2 объектах.

**По программе капитального ремонта ресурсных центров**

 Работы ведутся на 15 объектах из 17.

**По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий**

По состоянию на 11 июня работы ведутся на всех 3 объектах.

**По программе капитального ремонта теплых туалетов**

Запланирован ремонт 286-ти объектов, из них:

- в 218-ти общеобразовательных организаций;

- в 57-ми дошкольных общеобразовательных организаций;

- в 11-ти организациях дополнительного образования.

**По программе капитального ремонта спортивных объектов**

 Работы ведутся на 21 объекте из 22.

**По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей**

 Работы ведутся на всех 6 объектах.

**По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Работы ведутся на 16 объектах из 17.

**По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

Работы ведутся на всех 5 объектах.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения**

Запланирован ремонт 8 объектов.

**По программе капитального ремонта стационаров.**

Работы ведутся на 8-ми объектах. На 3-х объектах из 15-ти запланированных работы завершены.

**По программе капитального ремонта объектов культурного назначения**

Работы ведутся на 29-ти объектах из 37. На 7-ми объектах работы завершены

**По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры**

Работы ведутся на всех 8 объектах.

**По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств**

Работы ведутся на 27 объектах из 127. На 7-ми объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта конеферм**

Работы ведутся на 3 объектах из 11. На 1-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта коровников**

Работы ведутся на 36 объектах из 158. На 4 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков**

Работы ведутся на 22 объектах из 66. На 2 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ** Работы ведутся на 1 объекте из 12.

**По программе капитального ремонта птицеферм**

Работы ведутся на 3 объектах из 12.

**По программе капитального ремонта зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства**

Работы ведутся на 40 объектах из 41. На 18-ти объектах работы завершены.

**По капитальному ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Работы ведутся на 11-ти объектах из 21. На 8-ми объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Работы ведутся на 15-ти объектах из 37. На 1-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов**

Работы ведутся на 6 объектах из 7.

**По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства**

Работы ведутся на 12 объектах из 14.

**По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ**

Работы ведутся на 2-ух объектах. На 1-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ**

Работы ведутся на 8 объектах из 14.

**По 5-ти программам Фонда газификации ситуация следующая:**

- по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ». Заключен гос. контракт. Проложено 34,3 км водопровода, пробурено 4 скважины, установлено 5 водонапорных башен.

- по программе «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ». Гос. контракт заключен. Выполнен демонтаж 48 котлов на 27 объектах, завершен монтаж 15 котлов на 9 объектах.

- по программе «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ» . Гос. контракт заключен. Выполнен монтаж фасадных газопроводов для 925 квартир и системы отопления в 284 квартирах.

- по программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ». Гос. контракт заключен. Установлено 1 тыс. 359 светильников, смонтировано 32,4 км СИП.

- по программе «Модернизация систем водоотведения» торги проведены, заключение гос. контракта ожидается - 15 июня.