Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 03 октября 2020 года**

**По программе капитального ремонта многоквартирных домов**

По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ) работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 5 млрд. 407 млн. 171 тыс.руб., что составляет 85,09%.

**В рамках программы капитального ремонта объектов образования работы завершены:**

* По капитальному ремонту общеобразовательных организаций
* По капитальному ремонту коррекционных школ
* По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных школах
* По капитальному ремонту функциональных зон в коррекционных школах

 **Продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольных учреждений, из 87 детских садов осталось завершить работы на 8-ми объектах в 4-х МО.**

**По программе капитального ремонта теплых туалетов**

Из 286-ти объектов по состоянию на 1 октября:

- по 218-ти общеобразовательным организациям:

Работы ведутся на 52-х объектах, на 117-х объектах завершены.

- по 57-ми дошкольным образовательным организациям:

Работы ведутся на 3-х объектах, на 31-м объекте завершены.

- по 11-ти организациям дополнительного образования:

Работы на 3-х объектах завершены.

**По программе капитального ремонта ресурсных центров**

По состоянию на 1 октября на 8-ми объектах работы завершены, на
9-ти объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий**

По состоянию на 1 октября работы ведутся на 2-х объектах, на
1-ом завершены.

**По отрасли «СПОРТ» реализуется 1 программа - капитальный ремонт спортивных объектов**

По состоянию на 1 октября работы ведутся на 3-х объектах, на
18-ти объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 1 октября работы завершены на 5-ти объектах, на
1-м работы продолжаются.

**По программе строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей.**

По состоянию на 1 октября на 6-ти объектах работы завершены,
на 3-х объектах работы продолжаются.

**По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров и укрепление материальной базы**

По состоянию на 1 октября на 2-х объектах работы завершены, на
3-х объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 1 октября работы завершены на 12-ти объектах, на
4-х объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта стационаров**

По состоянию на 1 октября на 5-ти объектах работы завершены, на
10-ти объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения**

По состоянию на 1 октября на 7-ми объектах работы завершены, работы продолжается на 1-ом объекте.

**По программе капитального ремонта объектов культурного назначения**

По состоянию на 1 октября работы завершены на
33-х, продолжаются на 4-х объектах.

**По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры**

По состоянию на 1 октября работы завершены на
4-х объектах, на 4-х объектах ведутся.

**По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 1 октября на 117-ти объектах работы завершены, на
9-ти продолжаются.

**По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ**

По состоянию на 1 октября на 5-ти объектах работы завершены, на
3-х объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта коровников**

По состоянию на 1 октября на 115-ти объектах работы завершены, на 28-ми объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков**

По состоянию на 1 октября работы завершены на 45-ти объектах, ведутся на 19-ти объектах.

**По программе капитального ремонта птицеферм**

По состоянию на 1 октября работы на 7-ми объектах завершены, на 5-ти объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта конеферм**

По состоянию на 1 октября на 7-ми объектах работы завершены, на 3-х объектах работы ведутся.

Завершены работы **по программе капитального ремонта зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства.**

**По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ**

По состоянию на 1 октября работы завершены на 1-м объекте, на 2-х объектах работы ведутся.

**По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания**

По состоянию на 1 октября работы завершены на 22-х объектах, на
15-ти объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ**

По состоянию на 1 октября объектах работы завершены на 3-х, на 11-ти работы ведутся.

**По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ**

По состоянию на 1 октября работы завершены на
13-ти объектах, на 1-м объекте работы ведутся.

**По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 1 октября осталось завершить работы только на одном объекте.

**По капитальному ремонту зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 1 октября работы завершены на
19-ти объектах, на 2-х объектах работы ведутся.

**По 5-ти программам ГКУ «ГУИС РТ» ситуация следующая:**

Завершены работы по 4 программам, по одной работы продолжаются:

1. «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»
2. «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»

3. «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»

4. «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»

**Продолжаются работы по программе «Модернизация систем водоотведения».** По состоянию на 1 октября 2020 работы завершены на
13-ти объектах, на 14-ти объектах работы ведутся согласно графиков.

**О подготовке к отопительному периоду**

По данным МО отопительный сезон в Республике Татарстан начат 11.09.2020. По состоянию на 2 октября (14:00 ч.) запущено 99,93% котельных.

Отапливается:

- 99,7% многоквартирных домов.

- 99,94% объектов образования.

- 100% объектов здравоохранения.

- 100% объектов культуры.

- 100 % объектов социальной защиты.

- 100% объектов спорта и молодежи.