Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 28 ноября 2020 года**

**Программы капитального ремонта и модернизации инженерных систем**

В текущем году в Татарстане реализуется 31 программа капитального ремонта и модернизации инженерных систем, включая программы капремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных жилых домов.

В социально-культурной сфере в 2020 году действует 25 программ капитального ремонта.

**4 (четыре) программы реализуется в отрасли ОБРАЗОВАНИЕ.** Суммарный объем программ в данной отрасли – более 4 млрд рублей.

В программу капитального ремонта детских садов включены 87 объектов. К настоящему моменту работы завершить осталось только на одном из них.

2 (два) объекта ремонтируются по программе капремонта ресурсных центров. Отремонтировано 15.

К 15 декабря планируется завершить программу капремонта учебных корпусов и общежитий. Из трех включенных в программу объектов работы продолжаются на одном.

25 декабря завершение у программы ремонта теплых туалетов. Физические работы выполнены на 95%. В работе остался 41 (сорок один) объект. 245 объектов сданы.

**В отрасли ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** **в 2020 году реализуется 2 (две) программы** с общим объемом финансирования 1 млрд 800 миллионов рублей.

В программу капитального ремонта медицинских стационаров включены 15 объектов. 9 (девять) из них завершены. На конец декабря планируется завершить работы на оставшихся 6-ти (шести) объектах.

В рамках программы капремонта объектов здравоохранения отремонтировано 7 (семь) объектов. Один пока остается в работе.

**В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ** **реализуется 7 программ**; на их реализацию из бюджета выделено 1 млрд 400 млн рублей. Завершены пока только две из них, это программы капитального ремонта:

– зданий ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства;

– и конеферм.

Близки к завершению программы ремонта коровников, зернотоковых хозяйств, машинно-тракторных парков, овощехранилищ, птицеферм.

**По отрасли МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** в работе остается только программа капитального ремонта подростковых клубов. 20 декабря должны быть закончены оставшиеся два из предусмотренных паспортом программы 16-ти (шестнадцати) объектов. Две программы в отрасли завершены.

**В блоке ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в текущем году реализуется 6 (шесть) программ.** Три из них завершены. Реализация еще трех идет следующим образом.

* Капремонт зданий, подведомственных Министерству внутренних дел по Республике Татарстан. В программе три объекта, работы ведутся на 1 (одном).
* Капитальный ремонт объектов Управления федеральной службы войск Нацгвардии. 6 (шесть) объектов из 14-ти (четырнадцати) пока остаются в работе.
* 37 объектов включены в программу капитального ремонта зданий социального обслуживания. 34 объекта сданы; работы продолжаются на 3-х (трех).

**Из 5-ти (пяти) программ модернизации инженерных систем**, реализация которых запланирована на 2020 год, в работе осталась только одна – программа модернизации систем водоотведения. Паспортом программы предусмотрен ремонт 27 (двадцати семи) объектов. 21 из них завершен. 6 (шесть) объектов находятся в работе, из них:

- по 2 (двум) объектам завершаются работы по капитальному ремонту;

- по 4-м (четырем) ведутся проектные работы.

**ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

В текущем году с учетом корректировки в программу капремонта включены 1 063 МКД.

По данным Госжилинспекции, завершены 1007 (одна тысяча семь) домов; 979 (девятьсот семьдесят девять) МКД ведомством приняты.