Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ, 3 эт 16 января, 2021 год

**Ввод жилья**

Важнейшее направление, особенно в свете задач, поставленных республике на десятилетнюю перспективу – это жилищное строительство. В текущем году мы должны построить не менее 2 миллионов 670 тысяч квадратных метров. На 16 января в эксплуатацию введено 105 тысяч квадратных метров (3,9 % от плана).

По **социальной ипотеке** Государственным жилищным фондом предварительно сформирована инвестиционная программа на 280,5 тысяч квадратных метров. Это 161 дом на 5 тысяч 159 квартир.

К сегодняшнему дню в эксплуатацию введено 6 домов на 49 тысяч квадратных метров.

Коммерческие застройщики должны сдать в этом году 164 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет почти 1 миллион 265,3 тысяч квадратных метров. Готовы и сданы 7 МКД на 52,1 тысячи квадратных метров.

Стадия строительства 157 вводимых объектов представлена на слайде:

- в высокой степени готовности (70%-100%) - 40 домов;

- в средней степени готовности (30%-70%) - 49 домов;

- в низкой степени готовности (0%-30%) - 68 домов.

 И**ндивидуальное жилищное строительств0**: в 2021 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8 тысяч 330 домов площадью 1 миллион 124 тысяч квадратных метров (1 124,2 тыс. кв.м.). 30 домов уже построены; их площадь составляет 4 тысячи квадратных метров.
 **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

Получателями в рамках данных программ являются 738 семей:

- 636 детей-сирот;

- 45 многодетных семей;

- 48 молодых семей;

- и 9 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.