Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

 О жилищном строительстве. К текущей дате показатели составляют 114% к уровню прошлого года. План 2022 года выполнен почти на 15%; построено 407 тысяч квадратных метров.

Наибольшее выполнение плана фиксируется по соципотечному строительству – к середине февраля он выполнен почти на 47% - сдано 70 тыс. кв. метров.

Более половины от объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. Сдано, согласно статистической отчетности, 1 694 дома, или почти 14% от плана. Всего за год по линии индивидуального жилищного строительства необходимо построить как минимум 12 тысяч 454 дома

План по линии коммерческого строительства выполнен на 12%. Сданы 27 многоквартирных домов суммарной площадью
108,4 тысяч кв. м.

О программах **обеспечения жильем отдельных категорий граждан**.

В этом году в списки получателей по 4-м программам включены 677 семей, из которых 600 – это дети-сироты. По программе «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» должны получить
22 семьи.

По программе обеспечения жильем молодых семей включены 50 получателей.

Категория вынужденных переселенцев, переселенцев
с Крайнего Севера и чернобыльцев в 2022 году представлена 5 получателями.

О реализации **Национальных проектов.** На сегодняшний день в них включены 105 объектов строительства и ремонта по 12-ти федеральным проектам. Соглашения с профильными федеральными министерствами и ведомствами уже подписаны.

37 объектов включены в паспорт Нацпроекта **«Жилье и городская среда»**.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» необходимо обновить 27 общественных пространств. Еще 6 территорий будут благоустроены, будучи победителями конкурса «Малые города и исторические поселения».

По федеральному проекту **“Чистая вода”** в текущем году планируется строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для г. Нурлат.

По нацпроекту **«Экология»** запланировано следующее**:**

- В рамках федерального проекта **«Оздоровление Волги»** запланирована рекультивация иловых полей и продолжение работ по реконструкции биологических очистных сооружений в г.Казани.

По реконструкции биологических очистных сооружений контракт заключен в январе, строительно-монтажные работы выполнены на 27%.

- Продолжаются работы и по переходящему объекту - рекультивации Самосыровского полигона в Казани, которая реализуется по **федеральному проекту «Чистая страна».**

Национальным проектом **«Образование»** предусмотрено:

- строительство школы на 100 мест в Тукаевском районе по федеральному проекту «Современная школа».

- и капитальный ремонт 2-х спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов республики. Они включены в федеральный проект «Успех каждого ребенка».

В рамках **Национального проекта «Здравоохранение»** и входящего в него **федерального проекта «Модернизация первичного звена»** работы буду вестись по двум направлениям:

- Первое – это строительство 29-ти фельдшерско-акушерских пунктов.

- И второе - капитальный ремонт и реконструкция 20-ти зданий Центральных районных больниц.

По Нацпроекту **«Демография»** будет построен в течении 2022-2023 годов один объект – детский сад в г.Казани.

В рамках Нацпроекта **«Туризм и индустрия гостеприимства»** планируется благоустройство территории вблизи объекта «Тюбетей тауер» в Верхнеуслонском районе.

Кроме того, при участии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в 2022 году должны быть реализованы 5 государственных программ, в которых суммарно входят 102 объекта.

Наибольший объем работ предстоит выполнить в рамках госпрограммы **«Развитие образования»** - за год необходимо провести капитальный ремонт в 66-ти общеобразовательных организациях.

В рамках программы **«Развитие культуры и туризма»** продолжится строительство русского драматического театра «Мастеровые» в г.Набережные Челны.

В список мероприятий по **комплексному развитию сельских территорий** включены работы по 16-тиобъектам. Это:

- модернизация 5-ти объектов инженерных сетей

- строительство 3-х объектов образования и ремонт одного сельского дома культуры;

- и по обустройству 7-ми площадок под комплексную жилищную застройку.

Госпрограмма **«Развитие водохозяйственного комплекса**» включает в себя следующие работы и объекты:

- берегоукрепление Куйбышевского водохранилища
в Камском Устье. подготовительный этап работ планируется начать в апреле текущего года.

- и ремонт 14-ти гидротехнических сооружений в водоемах.

По программе **«Увековечение памяти погибших при защите отечества»** в республике необходимо восстановить 4 воинских захоронения.

**Далее о мероприятиях в области охраны труда.**

Данная работа, в которой, помимо Министерства и Государственной инспекцией труда в РТ, задействованы Госстройнадзор, саморегулируемые организации, госзаказчики и Союз строителей РТ, ведется в непрерывном режиме.

Что касается контрольно-надзорных мероприятий на площадках, то с начала года Инспекция госстройнадзора провела 39 проверок, саморегулируемые организации - 143 проверки.

Главное инвестиционно-строительное управление организовало на своих площадках 286 контрольно-надзорных мероприятий.

Выявленные недочеты устраняются оперативно: из 68-ми нарушений, выявленных на стройплощадках с начала года, устранены 58.