В текущем году республика реализует 31 программу капитального ремонта объектов социально-культурной сферы многоквартирных домов и модернизации инженерной инфраструктуры.

Традиционно сфера образования является одним из лидеров по объему – как финансовому, так и по числу включенных в программы объектов. Активно работать на них подрядчики начнут после окончания учебного года. Пока работа находится на начальной стадии реализации.

- работы по ремонту пищеблоков начались на 8-ми объектах, расположенных в 5-ти муниципальных образованиях

- стартовали ремонтные работы в двух общеобразовательных школах в Казани.

- на 19% от общего объема выполнены работы в рамках программы «Природоохранные мероприятия».

- на объектах программы ремонта детских оздоровительных лагерей СМР закрыты на 30%. Работы ведутся на двух объектах. Всего в программу включены 6 лагерей.

- также выполнены работы по капитальному ремонту спортивных учреждений.

- В 32% оценивается выполнение СМР на образовательных учреждениях сферы культуры: из 5-ти включенных в программу Детских школ искусств работы ведутся на двух.

- и на 33% от планового объема закрыты работы по программе капремонта объектов культурного назначения.

- по капитальному ремонту 15-ти зданий центров психолого-педагогической помощи строительно-монтажные работы выполнены на 34%.

- Объем выполненных строительно-монтажных работ в 6-ти молодежных центрах составляет 36%.

- По программе капремонта ресурсных центров СМР выполнены на 37%.

- по капитальному ремонту стационарных организаций социального обслуживания плановый объем работ закрыт на 42%. На 12-ти объектах работы завершены.

- На 44% выполнены строительно-монтажные работы по программе капитального ремонта муниципальных архивов

- в текущем году в список новых программ вошли ремонтные работы по 12-ти зданиям филиала федерального государственного бюджетного учреждения «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Республике Татарстан. Выполнение составляет 48%.

- Завершены 4 объекта программы капремонта зданий исполнительных комитетов. 7 находятся в работе. СМР закрыты на 51%.

- На объектах программы капитального ремонта стационарных учреждений здравоохранения подрядчики закрыли 53% от планового объема работ.

- По линии Минздрава также реализуется программа капремонта зданий Центральных районных больниц и относящихся к ним учреждений. Из 17-ти программных объектов работы ведутся трех. Два объекта завершены.

- на 60% закрыт объем работ по ремонту подростковых клубов.

**О программах, выполнение которых близко к завершению.**

- Программа капремонта Управлений сельского хозяйства и продовольствия, выполнена на 94%. Осталось завершить 3 объекта из 9-ти.

- Программа ремонта зданий учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии – здесь закрыто 95% СМР. Работы ведутся на 5-ти объектах из 13-ти.

- По программе **«Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации»** из 10-ти объектов работы ведутся на 6-ти.

- В программу **«Обеспечение населения питьевой водой»** в этом году входят 128 объектов. На 54 из начаты работы.

По программе **«Восстановления уличного освещения»** работы, в соответствии с графиком, ведутся в 165-ти поселениях. Строительно-монтажные работы на уровне 22-х %.

**О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.**

По информации, предоставленной Фондом, строительно-монтажные работы выполнены на 14%, сезонные – на 16%.

В текущем году завершается реализация Краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022-ые годы. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации такие планы должны утверждаться каждый три года.

На сегодня краткосрочная программа не сформирована по 15-ти муниципальным образованиям.